AXIO

Cliente final: Govimo (Vimo)   ·   Partner: Cosmic   ·   Builder: AXIO

Documento 3 de 3

Propuesta y Alcance de Trabajo

Entregables, supuestos, modelo de ROI e inversión para la herramienta predictiva de flujo de caja

Herramienta predictiva de flujo de caja

Versión 0.1 — borrador para revisión interna

11 de junio de 2026

Preparado por: Michael Vega — AXIO Creator

Contenido

1. Resumen ejecutivo	3

2. Entendimiento del negocio	3

3. Alcance de servicios y entregables	3

4. Supuestos y exclusiones	4

Supuestos	4

Exclusiones (fase 1)	4

5. Modelo de ROI	4

6. Estructura de inversión	4

7. Cronograma y términos	5

8. Equipo	5

9. Aceptación	5

# 1. Resumen ejecutivo

AXIO —práctica de builders en IA dirigida por Michael Vega— propone diseñar y construir una herramienta predictiva de flujo de caja para Govimo (Vimo), el cliente final: una aplicación independiente que consolida pagos, cobros y entradas de efectivo desde NetSuite, banca/SINPE, WhatsApp y los archivos de operación actuales; proyecta la caja multimoneda; alerta antes de cada pago importante verificando la disponibilidad de efectivo; y aplica machine learning para anticipar movimientos estratégicos de flujo de caja. Cosmic —startup studio de Felipe Castro— participa como partner estratégico entre AXIO y Vimo.

La propuesta se entrega en cinco fases incrementales, de modo que Cosmic recibe valor utilizable desde las primeras semanas y decide continuar con base en resultados, no en promesas.

# 2. Entendimiento del negocio

- La operación maneja múltiples monedas (Yuan, USD, MXN, CRC), lo que dificulta una visión única y confiable de la caja.

- La información de flujo vive hoy en archivos y procesos manuales (el “flujo de Federico”), separada del ERP NetSuite.

- Las decisiones de tesorería se toman de forma reactiva, con riesgo de sorpresas de liquidez.

- Existe la oportunidad de anticiparse con datos: ver el faltante antes de que ocurra y actuar a tiempo.

# 3. Alcance de servicios y entregables

Entregables agrupados por fase. Cada fase es un punto natural de revisión y decisión.

| Fase | Servicios | Entregables |
| --- | --- | --- |
| 0 · Discovery | Levantamiento de fuentes, procesos y KPIs | Mapa de fuentes de datos Modelo de datos validado KPIs v1 (Felipe) |
| 1 · Cimientos | App standalone, conectores, modelo canónico | Ingesta NetSuite + archivos Posición de caja multimoneda |
| 2 · Proyección | Motor de reglas y forecast | Forecast 13 semanas Dashboard piloto |
| 3 · Alertas | Motor de señales + mensajería | Alertas WhatsApp/email Centro de alertas en dashboard |
| 4 · Inteligencia | Modelos ML y aprendizaje continuo | Predicciones ML Reporte de precisión vs. línea base |

# 4. Supuestos y exclusiones

## Supuestos

- Cosmic provee accesos/exportaciones de NetSuite, estados de cuenta y los archivos de flujo en tiempo razonable.

- Felipe entrega los KPIs y umbrales; Federico explica y valida la lógica del flujo actual.

- Disponibilidad del equipo del cliente para sesiones de validación en cada fase.

- Existe histórico suficiente para entrenar ML; de lo contrario, la Fase 4 se reprograma sin bloquear el resto.

## Exclusiones (fase 1)

- Ejecución de pagos o transferencias reales.

- Conciliación contable formal o cierre fiscal.

- Integración bancaria por API en tiempo real (se evalúa en fase posterior).

- Cambios dentro de NetSuite o de la contabilidad del cliente.

# 5. Modelo de ROI

Felipe (Cosmic) propondrá los KPIs y, con ellos, montaremos la proyección de ROI — conectando el valor de la herramienta con Federico (operación) y con Govimo (cliente final). El retorno se mide en cuatro frentes:

| Palanca de valor | Cómo genera retorno | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Evitar faltantes | Menos costos por financiamiento de emergencia o pagos tardíos | # de faltantes anticipados / evitados |
| Mejor timing de FX | Convertir y pagar en mejores momentos entre monedas | Ahorro estimado por decisiones de cambio |
| Tiempo del equipo | Menos horas armando flujo manual en hojas | Horas/mes liberadas |
| Decisiones proactivas | Acción temprana ante pagos y cobros | Decisiones de tesorería apoyadas/mes |

Nota sobre cifras de ROI Las cifras concretas de retorno se calculan en Discovery con datos reales de Cosmic y los KPIs de Felipe. Esta sección define el marco de medición; no sustituye una proyección financiera, que se construirá conjuntamente.

# 6. Estructura de inversión

Marco de inversión por fases. Los montos en firme se acuerdan con AXIO y Govimo tras Discovery.

| Fase | Modalidad sugerida | Inversión |
| --- | --- | --- |
| 0 · Discovery | Precio fijo (corto, acotado) | [A definir] |
| 1 · Cimientos | Precio fijo por entregable | [A definir] |
| 2 · Proyección | Precio fijo por entregable | [A definir] |
| 3 · Alertas | Precio fijo por entregable | [A definir] |
| 4 · Inteligencia | Tiempo y materiales (depende de datos) | [A definir] |
| Soporte / mejora continua | Retainer mensual | [A definir] |

Recomendación de estructura: Discovery a precio fijo y bajo, como puerta de entrada de bajo riesgo; fases 1–3 a precio fijo por entregable (alcance claro); fase 4 de ML por tiempo y materiales, porque su esfuerzo depende de la calidad y cantidad de datos; y un retainer mensual para soporte, monitoreo de modelos y mejora continua una vez en producción.

Las tarifas las define AXIO con el cliente (Govimo); este documento no propone montos.

# 7. Cronograma y términos

- Duración total estimada: ~18 semanas hasta ML en producción (ver Documento 1 para el detalle por fase).

- Cada fase cierra con una revisión formal y la decisión de avanzar.

- Cambios de alcance se gestionan por solicitud de cambio acordada entre las partes.

- Propiedad intelectual del software entregado: a definir en el contrato marco entre AXIO, Govimo y Cosmic.

# 8. Equipo

| Rol | Parte | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto / arquitecto | AXIO · Michael Vega | Diseño técnico, integración y entrega. |
| Desarrollo & ML | AXIO | Construcción de la app, conectores y modelos. |
| Partner estratégico / KPIs | Cosmic · Felipe Castro | Conexión, narrativa, definición de KPIs y umbrales. |
| Consultoría de negocio / ERP | Govimo (Vimo) | NetSuite, gestión del cambio, adopción. |
| Datos y flujo | Federico | Fuente y validación del flujo de caja. |
| Patrocinador / cliente final | Govimo (Vimo) | Accesos, prioridades y decisión de ROI. |

# 9. Aceptación

La firma de este documento autoriza el inicio de la Fase 0 (Discovery) y la planificación en firme de las fases siguientes, conforme al alcance aquí descrito.

| Por Govimo (Vimo) · Cliente | Por AXIO · Builder | Por Cosmic · Partner |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Cargo: Firma: Fecha: | Nombre: Cargo: Firma: Fecha: | Nombre: Cargo: Firma: Fecha: |

Documento preliminar para alineación. No constituye oferta vinculante hasta la firma del contrato marco.